HandwerkEbadi-project PR-Plan v2 Handout Schrittweiser Aufbau vom Canvas-Grundlayout zum LAN-fähigen Neon-Shooter 10 kleine Pull Requests · klare Owner · saubere Merge-Reihenfolge · UTF-8 statt Binary-Diffs

| Repo-Link https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project Stand: 25.06.2026 · Erstellt als kompaktes Handout für Pull Requests, Tests und Merging. |  |
| --- | --- |

| 10 kleine Pull Requests | 2 Owner: alireza-553 & HandweNic | 1 Merge-Reihenfolge ohne Sprünge |
| --- | --- | --- |

# Ziel und Kontext

Das Spiel wird in zehn kleine Pull Requests aufgeteilt. Jeder PR hat eine klare Aufgabe, einen Owner, eine kleine Dateimenge und einen Testplan. Die neuen -v2 Branches ersetzen die alten problematischen Branches und machen die Entwicklung nachvollziehbar.

| Problem Alte PRs enthielten teils zu große oder falsch codierte Dateien. GitHub zeigte dadurch binary/0-line Diffs. | Lösung Neue -v2 Branches mit kleinen, nachvollziehbaren Commits und UTF-8 Textdateien. | Ergebnis Jeder PR hat klare Aufgabe, klare Dateien und einen Testplan. Gemergt wird Schritt für Schritt. |
| --- | --- | --- |

# Merge-Reihenfolge

Wichtig: Die Reihenfolge ist bewusst linear. Jeder spätere PR baut auf dem vorherigen Stand von main auf.

| Nr. | Owner | Branch | Aufgabe | Dateien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alireza-553 | alireza/game-shell-v2 | Canvas-Spiel-Shell erstellen | src/App.vue, src/style.css |
| 2 | HandweNic | handwenic/subway-runner-base-v2 | Subway-Runner-Grundspiel bauen | src/App.vue, src/style.css |
| 3 | alireza-553 | alireza/runner-controls-v2 | Springen, Rutschen und faire Kollisionen | src/App.vue, src/style.css |
| 4 | HandweNic | handwenic/runner-visuals-v2 | Runner-Figur und Hindernisse verbessern | src/App.vue |
| 5 | alireza-553 | alireza/runner-polish-v2 | Combo, Feedback und Pacing | src/App.vue, src/style.css |
| 6 | HandweNic | handwenic/neon-shooter-base-v2 | Runner in Neon-Shooter umbauen | src/App.vue, src/style.css |
| 7 | alireza-553 | alireza/lan-player-relay-v2 | LAN-Spieler und Relay einbauen | src/App.vue, src/style.css, vite.config.js |
| 8 | HandweNic | handwenic/shared-enemy-world-v2 | Gemeinsame Gegnerwelt synchronisieren | src/App.vue, vite.config.js |
| 9 | alireza-553 | alireza/lan-delay-polish-v2 | LAN-Delay reduzieren | src/App.vue, vite.config.js |
| 10 | HandweNic | handwenic/test-and-docs-v2 | Build und LAN-Start dokumentieren | README.md |

# Rollen und Verantwortung

| alireza-553 • 1 Game Shell • 3 Runner Controls • 5 Runner Polish • 7 LAN Player Relay • 9 LAN Delay Polish | HandweNic • 2 Subway Runner Base • 4 Runner Visuals • 6 Neon Shooter Base • 8 Shared Enemy World • 10 Test and Docs |
| --- | --- |

# Details pro Pull Request

Jeder PR bleibt absichtlich klein: klare Zielsetzung, konkrete Änderungen, begrenzte Dateien und ein kurzer Test.

PR 01 · alireza-553 Canvas-Spiel-Shell erstellen alireza/game-shell-v2 ÄNDERUNGEN Canvas, ResizeObserver, Render-Loop, HUD, Stage, Controls, Vollbild-Layout und responsive Basis.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css; TEST npm run build.

PR 02 · HandweNic Subway-Runner-Grundspiel bauen handwenic/subway-runner-base-v2 ÄNDERUNGEN Drei Spuren, Spurwechsel, Coins, Hindernisse, Score, Bestscore, Start, Game Over und Restart.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css; TEST Spurwechsel, Coins, Hindernisse, Restart, npm run build.

PR 03 · alireza-553 Springen, Rutschen und faire Kollisionen alireza/runner-controls-v2 ÄNDERUNGEN Jump, Slide, High-/Low-Hindernisse, fairere Hitboxen und erweiterte Touch-/Keyboard-Steuerung.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css; TEST Low überspringen, High unterrutschen, npm run build.

PR 04 · HandweNic Runner-Figur und Hindernisse verbessern handwenic/runner-visuals-v2 ÄNDERUNGEN Runner-Figur, Laufpose, Slide-Pose, Gate, Barrier, Cone und Crate.; DATEIEN src/App.vue; TEST Visuals und bestehende Kollisionen prüfen, npm run build.

PR 05 · alireza-553 Combo, Feedback und Pacing alireza/runner-polish-v2 ÄNDERUNGEN Combo, Multiplikator, Partikel, Feedback-Messages, Combo-HUD und Pacing-Anpassung.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css; TEST Combo sammeln, Reset prüfen, Mobile HUD, npm run build.

# Details pro Pull Request · Teil 2

PR 06 · HandweNic Runner in Neon-Shooter umbauen handwenic/neon-shooter-base-v2 ÄNDERUNGEN Spieler-Schiff, freie Bewegung, Schüsse, Gegner, Waves, Powerups, Lives, Charge und Fire-Button.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css; TEST Bewegen, schießen, Gegner, Game Over, Powerups, npm run build.

PR 07 · alireza-553 LAN-Spieler und Relay einbauen alireza/lan-player-relay-v2 ÄNDERUNGEN Player-ID, Remote-Spieler, Remote-Schüsse, Online/Mode-HUD und Vite WebSocket Relay.; DATEIEN src/App.vue, src/style.css, vite.config.js; TEST 2 Clients im WLAN, Online-Anzeige, Remote-Spieler, npm run build.

PR 08 · HandweNic Gemeinsame Gegnerwelt synchronisieren handwenic/shared-enemy-world-v2 ÄNDERUNGEN Host-Wahl, hostPayload, applyWorld, normalisierte Entities und shooter:world Relay.; DATEIEN src/App.vue, vite.config.js; TEST 2 Clients, gleiche Gegner/Waves, Host-Wechsel, npm run build.

PR 09 · alireza-553 LAN-Delay reduzieren alireza/lan-delay-polish-v2 ÄNDERUNGEN NETWORK_SEND_INTERVAL, WORLD_SYNC_INTERVAL, shooter:player Einzelupdates und kürzere stale-player Zeit.; DATEIEN src/App.vue, vite.config.js; TEST 2 Clients, Bewegungsdelay, Online cleanup, npm run build.

PR 10 · HandweNic Build und LAN-Start dokumentieren handwenic/test-and-docs-v2 ÄNDERUNGEN Lokaler Start, LAN-Start, Beispiel-IP, Steuerung und Multiplayer-Testplan in der README.; DATEIEN README.md; TEST README nachvollziehen, npm run build.

# Testplan

| Lokaler Test npm install npm run dev npm run build Prüfen: Startscreen, Gameplay, Mobile Buttons, Game Over und Restart. | LAN-Test npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173 Zwei Browser/Geräte im selben WLAN öffnen. Online, Remote-Spieler, Schüsse und Gegnerwelt prüfen. |
| --- | --- |

# Regeln für das Mergen

Immer nur einen PR mergen.

Nach jedem Merge den nächsten Branch gegen den neuen main aktualisieren.

Dateien als UTF-8 speichern, damit GitHub echte Text-Diffs zeigt.

Keine fertige Datei komplett aus tmpprj kopieren.

Vor jedem PR npm run build ausführen.

PR-Beschreibung mit Ziel, Änderungen, Dateien, Nicht enthalten und Testplan ausfüllen.

# Nächster Schritt

PRs in der oben genannten Reihenfolge erstellen, prüfen und mergen. Nicht mehrere PRs ungeprüft parallel in main mergen, weil spätere PRs auf früheren Branches aufbauen. Wenn GitHub „binary file changed“ oder „0 additions“ zeigt: Encoding prüfen und Branch nicht mergen.