## Slide 1
PR-PLAN v2
HandwerkEbadi-project
Saubere Pull-Request-Strategie vom Canvas-Grundlayout zum LAN-faehigen Neon-Shooter.
Canvas
Shell
Subway
Runner
Neon
Shooter
LAN
Multiplayer
GitHub-Repo
Link / Zugriff scannen
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project

## Slide 2
HandwerkEbadi-project
01
PR-Plan v2
Executive Summary
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Ziel: ein nachvollziehbarer Entwicklungsweg, bei dem jeder Pull Request klein, testbar und sauber mergebar bleibt.
10
kleine Pull Requests
jede Änderung hat genau eine Aufgabe
2
Owner
alireza-553 und HandweNic wechseln sich ab
1
Merge-Reihenfolge
kein Springen, keine parallelen Main-Merges
KERNAUSSAGE
Die v2-Branches ersetzen problematische alte Branches durch kleine UTF-8-Textänderungen, klare Tests und eine feste Reihenfolge. Dadurch werden GitHub-Diffs lesbar und Reviews kontrollierbar.

## Slide 3
HandwerkEbadi-project
02
PR-Plan v2
Warum neue v2-Branches?
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
1
Problem
Alte PRs waren teilweise zu groß oder falsch codiert. GitHub zeigte dadurch binary/0-line Diffs statt lesbarer Änderungen.
2
Lösung
Neue -v2 Branches: klein, nachvollziehbar, UTF-8 gespeichert und mit klarer PR-Beschreibung.
3
Ergebnis
Jeder PR hat Ziel, Änderungen, Dateien, Nicht-enthalten-Grenze und Testplan. Merge nur Schritt für Schritt.

## Slide 4
HandwerkEbadi-project
03
PR-Plan v2
Roadmap: vom Shell-Prototyp zum LAN-Spiel
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
PR 1
1. Shell
Canvas, Resize, Render-Loop
PR 2
2. Runner
Spuren, Coins, Hindernisse
PR 3-5
3. Feel & Polish
Controls, Visuals, Combo
PR 6
4. Shooter
Schiff, Gegner, Waves, Powerups
PR 7-10
5. LAN & Docs
Relay, Welt-Sync, Delay, README
Prinzip: Spätere PRs bauen auf früheren PRs auf - deshalb erst mergen, dann den nächsten Branch gegen den neuen main aktualisieren.

## Slide 5
HandwerkEbadi-project
04
PR-Plan v2
Merge-Reihenfolge ohne Sprünge
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Nur ein PR nach dem anderen. Nach jedem Merge wird der nächste Branch auf den aktuellen main-Stand gebracht.
1
alireza/game-shell-v2
Canvas-Spiel-Shell
alireza
2
handwenic/subway-runner-base-v2
Subway Runner Base
HandweNic
3
alireza/runner-controls-v2
Runner Controls
alireza
4
handwenic/runner-visuals-v2
Runner Visuals
HandweNic
5
alireza/runner-polish-v2
Runner Polish
alireza
6
handwenic/neon-shooter-base-v2
Neon Shooter Base
HandweNic
7
alireza/lan-player-relay-v2
LAN Player Relay
alireza
8
handwenic/shared-enemy-world-v2
Shared Enemy World
HandweNic
9
alireza/lan-delay-polish-v2
LAN Delay Polish
alireza
10
handwenic/test-and-docs-v2
Test and Docs
HandweNic

## Slide 6
HandwerkEbadi-project
05
PR-Plan v2
Rollen und Verantwortung
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
AE
alireza-553
Owner für 5 von 10 PRs
1
Canvas-Spiel-Shell
alireza/game-shell-v2
3
Runner Controls
alireza/runner-controls-v2
5
Runner Polish
alireza/runner-polish-v2
7
LAN Player Relay
alireza/lan-player-relay-v2
9
LAN Delay Polish
alireza/lan-delay-polish-v2
HN
HandweNic
Owner für 5 von 10 PRs
2
Subway Runner Base
handwenic/subway-runner-base-v2
4
Runner Visuals
handwenic/runner-visuals-v2
6
Neon Shooter Base
handwenic/neon-shooter-base-v2
8
Shared Enemy World
handwenic/shared-enemy-world-v2
10
Test and Docs
handwenic/test-and-docs-v2

## Slide 7
HandwerkEbadi-project
06
PR-Plan v2
PRs 1-5: Runner-Aufbau
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Die ersten fünf PRs bauen ein spielbares Runner-Erlebnis auf - bewusst noch ohne Shooter- oder LAN-Funktionen.
1
alireza/game-shell-v2
Vue/Vite-Demo wird zur Canvas-Shell mit Render-Loop, HUD und responsive Layout.
Dateien: src/App.vue, src/style.css
alireza
2
handwenic/subway-runner-base-v2
3 Spuren, Spurwechsel, Coins, Hindernisse, Score, Start, Game Over und Restart.
Dateien: src/App.vue, src/style.css
Nic
3
alireza/runner-controls-v2
Jump, Slide, faire Hitboxen und Touch-/Keyboard-Steuerung.
Dateien: src/App.vue, src/style.css
alireza
4
handwenic/runner-visuals-v2
Runner-Figur, Laufpose, Slide-Pose sowie klare Hindernisse.
Dateien: src/App.vue
Nic
5
alireza/runner-polish-v2
Combo, Multiplikator, Partikel, Feedback-Messages und Pacing.
Dateien: src/App.vue, src/style.css
alireza

## Slide 8
HandwerkEbadi-project
07
PR-Plan v2
PRs 6-10: Shooter und LAN
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Die zweite Hälfte wandelt den Runner in einen Neon-Shooter um und ergänzt danach Multiplayer, Welt-Sync, Delay-Polish und Dokumentation.
6
handwenic/neon-shooter-base-v2
Genre-Wechsel: Schiff, freie Bewegung, Schuesse, Gegner, Waves, Powerups und Lives.
Dateien: src/App.vue, src/style.css
Nic
7
alireza/lan-player-relay-v2
Player-ID, Remote-Spieler, Remote-Schuesse, Online-HUD und Vite WebSocket Relay.
Dateien: src/App.vue, src/style.css, vite.config.js
alireza
8
handwenic/shared-enemy-world-v2
Host-Wahl, hostPayload, applyWorld und shooter:world Relay.
Dateien: src/App.vue, vite.config.js
Nic
9
alireza/lan-delay-polish-v2
Kuerzere Sync-Intervalle, Einzelupdates und schnelleres Cleanup.
Dateien: src/App.vue, vite.config.js
alireza
10
handwenic/test-and-docs-v2
README mit Start, Build, Steuerung und LAN-Testplan.
Dateien: README.md
Nic

## Slide 9
HandwerkEbadi-project
08
PR-Plan v2
Technischer Fokus: Gameplay und LAN-Sync
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Die Präsentation erklärt nicht nur die Reihenfolge, sondern auch den technischen roten Faden im Repository.
Client A
Vue + Vite
Canvas Stage
Game Loop
HUD & Controls
Vite WebSocket Relay
shooter:player
shooter:world
hostPayload / applyWorld
Client B
Remote-Spieler
Remote-Schuesse
Gemeinsame Gegnerwelt
Delay-Polish
Wichtig: LAN-Funktionen kommen erst nach dem stabilen Shooter-Grundspiel. So bleiben Review und Fehlersuche klein.

## Slide 10
HandwerkEbadi-project
09
PR-Plan v2
Qualitätsregeln für jeden Pull Request
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
1
Scope klein halten
Nur die Aufgabe des Branches umsetzen - keine Nebenfeatures.
2
UTF-8 speichern
Damit GitHub echte Text-Diffs zeigt und keine binary/0-line Diffs.
3
Kein tmpprj-Kopieren
Keine fertige Datei komplett übernehmen; Änderungen nachvollziehbar einbauen.
4
Build vor PR
Vor jedem PR mindestens npm run build ausführen.
5
Rebase/Update nach Merge
Nach jedem Merge den nächsten Branch gegen den neuen main aktualisieren.
6
PR-Beschreibung sauber
Ziel, Änderungen, Dateien, Nicht enthalten und Testplan nennen.

## Slide 11
HandwerkEbadi-project
10
PR-Plan v2
Testplan: lokal bauen, LAN prüfen
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
$ npm install
$ npm run dev
$ npm run build
# Check:
Startscreen, Gameplay, Mobile Buttons,
Game Over und Restart
$ npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173
# LAN-Test:
2 Browser/Geraete im selben WLAN
Online-Anzeige, Remote-Spieler,
Schuesse und Gegnerwelt pruefen
✓
Build muss durchlaufen
✓
Kein binary file changed
✓
Remote-Spieler sichtbar
✓
Gegnerwelt synchron
✓
Delay spürbar reduziert

## Slide 12
HandwerkEbadi-project
11
PR-Plan v2
Nächster Schritt
https://github.com/alireza-553/HandwerkEbadi-project
Jetzt die PRs in Reihenfolge erstellen, prüfen und mergen - ohne Sprünge zwischen den Branches.
1
PR #1 erstellen
alireza/game-shell-v2
2
npm run build
Build-Protokoll in PR aufnehmen
3
Review & Merge
nur diesen einen PR mergen
4
Nächsten Branch aktualisieren
gegen neuen main-Stand
5
Bis PR #10 wiederholen
danach vollständiger LAN-Test
Repository öffnen
Zugriff auf GitHub kann erforderlich sein.
Erfolgskriterium: Nach PR #10 ist das Projekt lokal baubar, steuerbar und im LAN mit zwei Clients testbar.